RENCH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

Inovação e Suporte em TI

PLANO DE IMPLANTAÇÃO Sistema de Controle de Estoque e Rastreamento de Equipamentos

Documento elaborado para aprovação do projeto

Versão 1.0  –  Junho de 2026

# 1. Apresentação

Este documento descreve o plano completo para desenvolvimento e implantação de um Sistema de Controle de Estoque e Rastreamento de Equipamentos customizado para a Rench Soluções em Tecnologia.

A empresa atua no segmento de locação e manutenção de equipamentos de TI, incluindo impressoras, computadores, servidores e etiquetadoras, atendendo a corporações e órgãos públicos. O volume e a variedade de ativos gerenciados tornam indispensável um sistema robusto, centralizado e fácil de usar.

O sistema proposto substitui processos manuais (planilhas, cadernos, e-mails) por uma plataforma digital integrada, garantindo visibilidade total do estoque interno e dos equipamentos locados.

# 2. Diagnóstico da Situação Atual

A seguir estão os principais problemas operacionais identificados no processo atual de controle de estoque e rastreamento de equipamentos da Rench Soluções:

- Falta de visibilidade em tempo real sobre quais equipamentos estão em estoque, em manutenção ou locados

- Dificuldade em localizar rapidamente onde um equipamento específico está instalado no cliente

- Controle manual de consumo de insumos (toner, drum, papel fotográfico, tintas) sujeito a erros

- Ausência de alertas automáticos para estoque mínimo, causando falta de peças críticas

- Histórico de manutenções disperso e de difícil consulta

- Retrabalho na geração de relatórios gerenciais e operacionais

- Risco de perda de patrimônio por falta de rastreamento adequado dos ativos

- Ausência de controle sobre contratos de locação e seus prazos de vencimento

- Dificuldade em identificar quais equipamentos demandam mais manutenção

# 3. Visão Geral do Sistema

O Sistema de Controle de Estoque e Rastreamento é uma aplicação desktop (Windows), com interface gráfica moderna e intuitiva, banco de dados local com backup automático em nuvem, e acesso móvel para consultas e atualizações em campo.

O sistema é dividido em dois grandes blocos:

- Estoque Interno – controle dos insumos e equipamentos guardados no depósito da empresa

- Estoque Externo / Rastreamento – controle dos equipamentos locados nos clientes

Abaixo estão todos os módulos funcionais planejados.

# 4. Referências de Mercado – Softwares Similares

Para embasar este plano, foram analisados os principais softwares do mercado com funcionalidades semelhantes às necessárias para a Rench Soluções. A análise demonstra por que uma solução customizada é a escolha mais adequada para a realidade da empresa.

## 4.1 Softwares Analisados

GLPI – glpi-project.org

| Categoria | Software livre de gerenciamento de TI (open source) |
| --- | --- |
| O que faz bem | Inventário de equipamentos de TI, abertura de chamados (helpdesk), controle de contratos, histórico de ativos, popular no Brasil, suporte em português |
| Limitações para a Rench | Sem controle de estoque físico de insumos (toner, drum, tintas); sem gestão de locação para clientes externos; exige servidor web e configuração técnica avançada; complexo para usuários sem perfil de TI |

Snipe-IT – snipeitapp.com

| Categoria | Gerenciamento de ativos de TI (open source) |
| --- | --- |
| O que faz bem | Interface fácil de usar, rastreamento de equipamentos por número de série, histórico de movimentações, geração de QR Code e código de barras, check-in/check-out de equipamentos |
| Limitações para a Rench | Sem controle de estoque de consumíveis (toner, drum, tintas); sem módulo de OS de manutenção; sem gestão de contratos de locação; sem alertas automáticos de repostos; interface em inglês |

TOTVS Protheus – totvs.com

| Categoria | ERP empresarial completo, amplamente utilizado no Brasil |
| --- | --- |
| O que faz bem | Controle de estoque, programação de ordens de serviço, manutenção de ativos, relatórios avançados, amplamente utilizado no mercado brasileiro |
| Limitações para a Rench | Complexidade desproporcional ao porte da empresa; implementação longa (6 a 18 meses); não específico para locação de equipamentos de TI; requer equipe especializada para operação e manutenção |

Odoo – odoo.com

| Categoria | ERP modular open source (antigo OpenERP) |
| --- | --- |
| O que faz bem | Módulo de estoque completo, customização flexível, suporte ao português, integração com módulo de compras, comunidade ativa no Brasil |
| Limitações para a Rench | Genérico (voltado ao comércio e varejo); sem rastreamento de equipamentos locados para clientes externos; customização exige desenvolvimento específico; sem controle de OS de manutenção de TI |

ManageEngine AssetExplorer – manageengine.com

| Categoria | Software proprietário de gerenciamento de ativos de TI |
| --- | --- |
| O que faz bem | Inventário detalhado de hardware e software, rastreamento do ciclo de vida do ativo, relatórios avançados, controle de garantias, integração com helpdesk |
| Limitações para a Rench | Focado em TI interno (não para locação a clientes externos); sem controle de consumíveis físicos; interface principalmente em inglês; não adaptado ao modelo de negócio da Rench |

Freshservice – freshservice.com

| Categoria | Software como Serviço (SaaS) para gestão de TI |
| --- | --- |
| O que faz bem | Catálogo de ativos, helpdesk avançado, controle de SLA, relatórios, boa usabilidade, integrações com diversas ferramentas de TI |
| Limitações para a Rench | Sem controle de estoque de insumos físicos; sem gestão de locação de equipamentos; dados armazenados em nuvem estrangeira (impacto LGPD); focado em TI corporativo interno |

Bling ERP – bling.com.br

| Categoria | ERP online voltado a pequenas e médias empresas brasileiras |
| --- | --- |
| O que faz bem | Controle de estoque e estoque, gestão de compras, fácil de usar, interface em português, integração com marketplaces |
| Limitações para a Rench | Focado em comércio e varejo; sem rastreamento de equipamentos locados para clientes; sem módulo de OS de manutenção de TI; sem controle de ativos por número de série ou patrimônio |

Lansweeper – lansweeper.com

| Categoria | Software de descoberta e inventário de rede |
| --- | --- |
| O que faz bem | Descoberta automática de dispositivos na rede, inventário detalhado de hardware e software, mapas de rede, identificação instantânea de equipamentos conectados |
| Limitações para a Rench | Funciona apenas via rede (não rastreia equipamentos físicos offline); sem controle de estoque de insumos; sem OS de manutenção; sem gestão de locação para clientes externos; interface em inglês |

## 4.2 Quadro Comparativo Resumido

| Software | Estoque Insumos | Rastr. Locação | OS Manutenção | Português | Ideal p/ Rench |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLPI | Parcial | Nao | Sim | Sim | Nao |
| Snipe-IT | Nao | Parcial | Nao | Parcial | Nao |
| TOTVS Protheus | Sim | Parcial | Sim | Sim | Nao |
| Odoo | Sim | Nao | Parcial | Sim | Nao |
| ManageEngine | Nao | Nao | Parcial | Parcial | Nao |
| Freshservice | Nao | Nao | Parcial | Parcial | Nao |
| Bling ERP | Sim | Nao | Nao | Sim | Nao |
| Lansweeper | Nao | Nao | Nao | Nao | Nao |
| SISTEMA RENCH * | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |

* Sistema proposto, desenvolvido sob medida para a Rench Soluções em Tecnologia

## 4.3 Conclusão da Análise

Nenhum dos softwares analisados atende integralmente às necessidades da Rench Soluções. Os ERPs completos (TOTVS, Odoo) têm complexidade desproporcional ao porte da empresa, enquanto os focados em TI (GLPI, Snipe-IT, ManageEngine, Freshservice) não possuem controle de estoque de insumos físicos nem gestão de locação de equipamentos para clientes externos.

Um sistema desenvolvido sob medida é a única forma de reunir todas as funcionalidades necessárias, com linguagem e processos alinhados à realidade operacional da Rench.

# 5. Módulos e Funcionalidades

## 5.1 Módulo de Cadastro de Produtos e Equipamentos

Centraliza o catálogo completo de todos os itens gerenciados pela empresa.

### Funcionalidades:

- Cadastro de insumos (toner, drum/fotocondutores, esteira, fusor, coletor, tintas, papel fotográfico)

  - Código interno, descrição, categoria, marca, modelo compatível, fornecedor

  - Foto do produto, código de barras / QR Code

- Cadastro de equipamentos (impressoras, computadores, servidores, etiquetadoras, monitores, CPUs)

  - Número de série único, número de patrimônio, fabricante, modelo, ano de fabricação

  - Status atual: em estoque, locado, em manutenção, descartado

  - Foto do equipamento, manual técnico em PDF vinculado

- Categorias e subcategorias personalizáveis

- Vinculação de insumos compatíveis com cada modelo de equipamento

- Importação em lote via planilha Excel (migração do controle atual)

## 5.2 Módulo de Controle de Estoque Interno

Gerencia a movimentação de todos os itens dentro do depósito da empresa.

### Funcionalidades:

- Entrada de mercadoria: registro de fornecedores, quantidade, data de recebimento, lote e validade

- Saída de mercadoria: consumo interno, envio para cliente, descarte, transferência

- Estoque mínimo e máximo configurável por produto

- Alertas automáticos visuais e por e-mail quando o estoque atingir o nível mínimo

- Controle de localização física interna: prateleira, corredor, armário (endereçamento)

- Inventário físico com conferência via leitura de código de barras / QR Code

- Histórico completo de movimentações com data, hora, usuário responsável e motivo

- Controle de lotes e validade para itens com vida útil (tintas, papel fotográfico)

- Dashboard de resumo: total de itens em estoque, itens críticos, últimas movimentações

## 5.3 Módulo de Rastreamento de Equipamentos (Estoque Externo)

Este é o módulo estratégico: permite saber em tempo real onde cada equipamento da empresa está instalado.

### Funcionalidades:

- Visualização de localização: exibe onde cada equipamento está (cliente, endereço, setor)

- Ficha completa do equipamento locado: cliente, contrato, data de instalação, técnico responsável

- Busca rápida por número de série, patrimônio ou nome do cliente

- Histórico de localizações: todas as empresas onde o equipamento já esteve

- Controle de data de início e fim de locação por equipamento

- Alerta de vencimento de contrato de locação (30, 15 e 7 dias antes)

- Registro de transferência entre clientes (desmonta em local A, instala em local B)

- Visualização por cliente: todos os equipamentos locados para uma empresa

- Visualização por equipamento: toda a vida útil e movimentação do ativo

- Etiqueta de identificação com QR Code para colagem no equipamento (impressão direta)

## 5.4 Módulo de Cadastro de Clientes

Base completa das empresas atendidas pela Rench.

### Funcionalidades:

- Cadastro com CNPJ/CPF, razão social, endereço completo, contatos

- Vínculos com contratos ativos de locação e suporte

- Lista de todos os equipamentos locados para o cliente

- Histórico de manutenções realizadas nos equipamentos do cliente

- Controle de SLA (prazo máximo de atendimento por contrato)

- Anexar documentos: contratos, laudos, fotos de instalação

## 5.5 Módulo de Ordens de Serviço e Manutenção

Gerencia todas as manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos.

### Funcionalidades:

- Abertura de OS: cliente, equipamento, problema relatado, técnico designado, prioridade

- Vinculação automática com o equipamento e seu histórico de manutenções anteriores

- Baixa automática de peças e insumos utilizados na OS (integrado ao estoque interno)

- Registro da solução aplicada, peças trocadas, tempo gasto, assinatura do cliente

- Status da OS: aberta, em andamento, aguardando peça, concluída, cancelada

- Alerta de OS em atraso ou próximas do prazo de SLA

- Manutenção preventiva: agenda automática baseada em periodicidade ou contador de páginas

- Geração de relatório de OS para envio ao cliente em PDF

- Painel técnico: todas as OS do dia, prioridade e rota sugerida

## 5.6 Módulo de Fornecedores e Repostos

Otimiza o processo de reposição de estoque.

### Funcionalidades:

- Cadastro completo de fornecedores com tabela de produtos fornecidos e prazo de entrega

- Sugesto automática de repostos quando o estoque mínimo é atingido

- Registro de pedidos de compra com acompanhamento de status (solicitado, aprovado, recebido)

- Histórico de fornecimentos por fornecedor

- Acompanhamento de entradas vinculadas ao pedido

- Indicador de desempenho do fornecedor (pontualidade e qualidade das entregas)

## 5.7 Módulo de Relatórios e Dashboard Gerencial

Transforma os dados do sistema em informação estratégica para tomada de decisão.

### Relatórios Operacionais:

- Posição de estoque atual (quantidade por produto)

- Movimentações por período (entradas, saídas, ajustes)

- Itens abaixo do estoque mínimo (lista de repostos sugerida)

- Equipamentos por cliente e por localização

- OS abertas, concluídas e em atraso por período

- Peças mais consumidas por equipamento e por modelo

### Relatórios Gerenciais:

- Volume de manutenções por cliente e por equipamento

- Quantidade total de ativos (estoque interno + equipamentos locados)

- Giro de estoque: itens que mais saem e itens parados

- Indicadores de desempenho (KPIs): tempo médio de atendimento, taxa de reabertura de OS

- Gráfico de consumo mensal de insumos

### Exportação:

- PDF, Excel e CSV para todos os relatórios

- Envio automático por e-mail (mensal, semanal ou sob demanda)

## 5.8 Módulo de Alertas e Notificações

- Estoque mínimo atingido: alerta visual no sistema e e-mail para o responsável

- Contrato de locação próximo do vencimento (30, 15 e 7 dias antes)

- Manutenção preventiva agendada próxima da data

- OS em atraso ou com prazo crítico de SLA

- Equipamento com alto volume de manutenções (candidato a substituição)

- Peça ou insumo com validade próxima do vencimento

## 5.9 Módulo de Usuários e Segurança de Acesso

- Cadastro de usuários com níveis de permissão (Administrador, Gerente, Técnico, Somente Leitura)

- Login com senha criptografada

- Registro de auditoria: cada ação registra data, hora e usuário responsável

- Técnico de campo: acesso mobile para atualizar OS e movimentar estoque em tempo real

- Backup automático diário do banco de dados

- Restauração de backup com poucos cliques

## 5.10 Módulo de Leitura de Código de Barras / QR Code

- Integração com leitor de código de barras USB (plug-and-play)

- Leitura via câmera do smartphone para uso em campo

- Entrada e saída de estoque por leitura: agilidade no almoxarifado

- Identificação instantânea do equipamento ao escanear a etiqueta

- Geração e impressão de etiquetas com QR Code em impressoras térmicas ou a laser

# 6. Quadro Resumo dos Módulos

| Módulo | Principal Benefício | Público-Alvo |
| --- | --- | --- |
| Cadastro de Produtos | Catálogo único e padronizado | Almoxarife / TI |
| Estoque Interno | Controle em tempo real + alertas | Almoxarife / Compras |
| Rastreamento Externo | Localizar equipamento em segundos | Gerente / Técnico |
| Clientes | Visão 360º do cliente | Comercial / Suporte |
| OS e Manutenção | Agilidade e rastreabilidade do serviço | Técnico / Gerente |
| Fornecedores | Controle de repostos e entregas | Compras |
| Relatórios e Dashboard | Decisões baseadas em dados | Direção / Gestão |
| Alertas | Prevenção de faltas e atrasos | Todos |
| Usuários e Segurança | Controle de acesso e auditoria | TI / Direção |
| QR Code / Cod. Barras | Agilidade operacional no campo | Técnico / Almoxarife |

# 7. Especificação Técnica

| Componente | Especificação |
| --- | --- |
| Plataforma | Aplicação Desktop Windows (10/11) + App Mobile Android |
| Banco de Dados | PostgreSQL local com sincronização opcional em nuvem |
| Interface | Interface gráfica moderna, responsiva e em português |
| Leitor de código | USB HID (qualquer leitor padrão) + câmera mobile |
| Backup | Automático diário local + backup em nuvem (Google Drive / OneDrive) |
| Relatórios | Exportação em PDF, Excel e CSV |
| Notificações | E-mail automático + alertas visuais no sistema |
| Segurança | Autenticação por senha + criptografia do banco de dados |
| Escalabilidade | Suporte a múltiplos computadores em rede local (LAN) |

# 8. Benefícios Esperados

## 8.1 Operacionais

- Redução do tempo de localização de equipamentos locados

- Eliminação de rupturas de estoque de insumos críticos

- Redução do tempo de abertura e fechamento de OS

- Padronização dos processos internos de controle

- Eliminação de planilhas manuais e e-mails de controle

- Rastreabilidade completa de cada equipamento ao longo de sua vida útil

## 8.2 Estratégicos

- Profissionalização da operação da Rench Soluções

- Dados confiáveis para decisões gerenciais

- Melhor qualidade de atendimento ao cliente com controle rigoroso de SLA

- Crescimento sustentável: sistema escalável para novos clientes e equipamentos

- Redução de perdas por falta de rastreamento adequado

- Identificação de equipamentos com alto volume de manutenções (candidatos a substituição)

# 9. Fases de Implantação

| Fase | Nome | Atividades | Duração |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantamento | Mapear todos os equipamentos, insumos, clientes e fluxos atuais | 2 semanas |
| 2 | Desenvolvimento | Desenvolvimento do sistema conforme especificações deste plano | 8–12 semanas |
| 3 | Migração de Dados | Importação das planilhas e dados existentes para o sistema | 1–2 semanas |
| 4 | Treinamento | Capacitação da equipe (almoxarife, técnicos, gestores) | 1 semana |
| 5 | Operação Assistida | Uso real com acompanhamento e ajustes finos | 2 semanas |
| 6 | Produção Plena | Sistema em operação com suporte mensal incluso | Contínuo |

# 10. Conclusão e Solicitação de Aprovação

O Sistema de Controle de Estoque e Rastreamento de Equipamentos representa um investimento estratégico na infraestrutura operacional da Rench Soluções em Tecnologia.

Como demonstrado na análise de mercado (Seção 4), nenhum software existente atende completamente às necessidades específicas da empresa. O sistema customizado proposto entrega todos os recursos necessários, no idioma correto, com processos adequados ao segmento de locação e manutenção de equipamentos de TI.

Com este sistema, a empresa passará a operar com:

- Visibilidade completa e em tempo real de todos os ativos (internos e externos)

- Processos padronizados e auditáveis

- Maior satisfação dos clientes pelo controle rigoroso de SLA

- Informações precisas para decisões de gestão e crescimento sustentável

Solicitamos a aprovação para darmos início à Fase 1 – Levantamento, com prazo estimado de entrega do sistema funcional em até 14 semanas após a aprovação.

"Controlar é crescer com segurança." Rench Soluções em Tecnologia

Elaborado por: ___________________________________

Cargo: ___________________________________________

Data: ____________________________________________

Aprovado por: ____________________________________

Data: ____________________________________________